“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Taller de Proyectos 2 - Ingeniería de Sistemas e Informatica

# Docente: Job Daniel Gamarra Moreno

# Integrantes:

- ARAUJO HUAMANI, Leonardo Daniel

- CURI UNTIVEROS, Jefferson Diego

- VASQUEZ MIRANDA, Luis Alexis

- VILCARANO DE LA CRUZ, Frank Anthony

# NRC: 28574

# Huancayo - Perú

# 2026

# Proyecto de Fin de Asignatura (PFA)

# REGISTRO DE SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

## Supuestos

Los supuestos representan condiciones que se consideran verdaderas para el desarrollo del proyecto, aunque no estén completamente confirmadas.

- La universidad cuenta con docentes disponibles para registrar en el sistema.

- Cada curso tiene un docente asignado.

- Las aulas tienen capacidad suficiente para los cursos.

- Los usuarios del sistema tienen conocimientos básicos de uso de aplicaciones web.

- La universidad dispone de una estructura académica organizada por cursos, docentes y aulas.

- Los coordinadores académicos son responsables de la planificación y organización de los horarios.

- Los docentes tienen horarios de disponibilidad previamente definidos.

- Cada aula puede ser utilizada por un solo curso en un horario específico.

- Los cursos tienen una duración determinada dentro del horario académico.

- Los usuarios del sistema tendrán acceso a internet para utilizar la aplicación web.

- Los integrantes del equipo cuentan con conocimientos básicos de programación web.

- El equipo tiene acceso a herramientas de desarrollo como GitHub y entornos de programación.

## Restricciones

- Las restricciones son limitaciones o condiciones que deben respetarse durante el desarrollo del proyecto.

- El sistema debe desarrollarse utilizando el stack tecnológico MERN (MongoDB, Express, React y Node.js).

- El proyecto debe completarse dentro del periodo académico establecido de 12 semanas.

- El desarrollo se realizará en equipo de trabajo, por lo que se requiere coordinación entre los integrantes.

- El sistema será desarrollado como un Producto Mínimo Viable (PMV), por lo que solo se implementarán las funcionalidades esenciales.

- El proyecto debe gestionarse utilizando metodologías ágiles, específicamente Scrum.

- El código fuente del proyecto deberá almacenarse y gestionarse en un repositorio GitHub.

- Se deberá utilizar Git como sistema de control de versiones.

- El repositorio deberá evidenciar el trabajo colaborativo mediante commits, ramas y pull requests.

- El sistema deberá dividirse en frontend y backend, respetando una arquitectura organizada.

- La documentación del proyecto deberá elaborarse en formato Markdown dentro del repositorio.

- El sistema deberá ser accesible desde navegadores web modernos.

- El proyecto deberá cumplir con los lineamientos establecidos en la consigna del curso.