“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Taller de Proyectos 2 - Ingeniería de Sistemas e Informatica

# Docente: Job Daniel Gamarra Moreno

# Integrantes:

- ARAUJO HUAMANI, Leonardo Daniel

- CURI UNTIVEROS, Jefferson Diego

- VASQUEZ MIRANDA, Luis Alexis

- VILCARANO DE LA CRUZ, Frank Anthony

# NRC: 28574

# Huancayo - Perú

# 2026

# Proyecto de Fin de Asignatura (PFA)

# PROJECT CHARTER

### Título del Proyecto

SISTEMA DE GENERACIÓN ÓPTIMA DE HORARIOS ACADÉMICOS EN ENTORNOS DE CURRÍCULO FLEXIBLE

### Carta del Proyecto

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar una solución que permita generar horarios académicos óptimos en entornos universitarios con currículo flexible. Este tipo de entorno presenta alta complejidad debido a la variabilidad en la matrícula, restricciones académicas y disponibilidad de recursos como docentes y aulas.

El sistema propuesto busca automatizar el proceso de asignación de horarios considerando múltiples restricciones y condiciones, permitiendo obtener soluciones válidas que eviten conflictos y optimicen la distribución de recursos.

Con ello, se espera mejorar la eficiencia en la planificación académica, reducir errores manuales y facilitar la toma de decisiones en instituciones educativas.

### Detalles del Proyecto

  - Descripción del producto / Entregables

Descripción del producto

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema que permita generar horarios académicos de forma automática, considerando múltiples restricciones como disponibilidad de docentes, aulas, cursos y estudiantes.

El sistema ayudará a reducir conflictos, optimizar recursos y facilitar la planificación académica en universidades con currículo flexible.

Entregables

- Documento de análisis del problema

- Modelo del problema (restricciones y variables)

- Diseño de la solución

- Sistema funcional de generación de horarios

- Pruebas del sistema

- Informe final del proyecto

- Video demostrativo

  - El proyecto NO incluye

- Implementación en sistemas reales de universidades

- Integración con sistemas institucionales existentes

- Infraestructura adicional

- Capacitación formal a usuarios finales

- Soporte posterior a la entrega del proyecto

  - Recursos pre-asignados

- Equipo de estudiantes de ingeniería de sistemas

- Computadoras personales

- Acceso a herramientas de desarrollo

- Tiempo asignado para desarrollo del proyecto

- Conocimiento básico del dominio académico

### Lista de interesados (Stakeholders)

| Nombre / Grupo | Rol | Responsabilidad / Interés |
| --- | --- | --- |
| Equipo de desarrollo (estudiantes) | Desarrolladores del sistema | Analizar el problema, diseñar la solución, desarrollar el sistema y realizar pruebas del software. |
| Docente del curso | Supervisor del proyecto | Guiar el desarrollo del proyecto, evaluar el progreso del equipo y validar que se cumplan los objetivos del curso. |
| Coordinador académico | Usuario principal del sistema | Utilizar el sistema para generar y gestionar horarios académicos de manera eficiente. |
| Docentes universitarios | Usuarios del sistema | Consultar los horarios asignados y registrar su disponibilidad horaria. |
| Estudiantes universitarios | Usuarios finales | Consultar los horarios generados para conocer sus clases y organización académica. |
| Universidad / Institución educativa | Beneficiario del sistema | Mejorar la planificación académica y optimizar el uso de recursos como aulas y docentes. |

### Resumen del cronograma de hitos

| Hito | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Hito 1 | Análisis del problema y requerimientos | Semana 1 – Semana 2 |
| Hito 2 | Diseño de la solución | Semana 3 – Semana 4 |
| Hito 3 | Desarrollo del sistema | Semana 5 – Semana 9 |
| Hito 4 | Pruebas y validación | Semana 10 – Semana 11 |
| Hito 5 | Entrega final del proyecto | Semana 12 |

### Consideraciones del proyecto

  - Riesgos de alto nivel

- Complejidad del problema debido a múltiples restricciones

- Cambios en los requerimientos durante el desarrollo

- Limitaciones en tiempo y recursos

- Dificultad para obtener soluciones óptimas

- Falta de experiencia en modelado del problema

  - Criterios de aceptación

- El sistema genera horarios sin conflictos

- Se cumplen las restricciones principales del problema

- Los horarios son válidos y utilizables

- El sistema funciona correctamente en pruebas

- Se entrega toda la documentación requerida

  - Suposiciones

- Se contará con información suficiente para modelar el problema

- Los datos de entrada serán válidos

- El equipo tendrá disponibilidad para desarrollar el proyecto

- Las restricciones del problema se mantendrán estables

  - Restricciones

- Tiempo limitado para el desarrollo

- Recursos técnicos limitados

- Proyecto desarrollado solo por estudiantes

- No se contará con datos reales completos

- Alcance limitado a un prototipo funcional